陕震工发〔2013〕1号

陕西省防震减灾工作领导小组关于对全省开发区、移民搬迁建设工程抗震设防

要求检查情况的通报

各设区市人民政府、杨凌示范区管委会，韩城市人民政府：

为推进我省各类开发区及移民搬迁建设工程抗震设防要求管理，提高建设工程震灾御防能力，省防震减灾工作领导小组于2012年开展了全省各类开发区、移民搬迁工程抗震设防要求检查工作。在各市自查工作的基础上，省地震局和省发改委、省住建厅等部门组成工作组对安康、西安、榆林三市的开发区和移民搬迁等建设工程抗震设防要求进行了抽查，现将本次检查情况通报如下。

一、基本情况

（一）开发区一般建设工程能够按照相关国家标准和规范进行抗震设计和施工。西安市于2013年起将各开发区建设工程抗震设防要求备案管理由市政府发文委托各开发区纳入监管程序，宝鸡市在开发区成立地震办负责开发区内建设工程备案工作，咸阳市开发区内建设工程抗震设防备案工作在市政务大厅开展，其它各市未开展开发区的建设工程抗震设防要求备案管理工作。

（二）开发区重大工程地震安全性评价能够依法开展。2010年至2012年，榆林、西安、宝鸡的开发区内分别有19项、40项、1项重大建设项目进行了地震安全性评价工作，安评率100%。

（三）移民搬迁工程基本满足抗震设防要求和现行有关规范。全省约90%的移民搬迁工程采取统一规划选址、统一规范设计、统一施工、统一监理的方式建设，基本满足了抗震设防要求和现行规范。但从执行地方法规情况看，除汉中在建306处移民搬迁工程均在地震工作部门备案，备案率100%，宝鸡完工移民搬迁工程59项，备案19项，备案率32%，安康完工和在建项目454项，备案34项，备案率7.5%外，其他涉及移民搬迁工程的地市均未对移民搬迁工程抗震设防要求进行备案监管。

二、存在问题

（一）开发区一般建设工程抗震设防要求备案率较低。全省各开发区一般建设工程虽基本能够按照国家和省上规定的抗震设防要求进行抗震设防，但所采取的设防参数基本都没有在地震工作主管部门备案。

（二）重大工程地震安全性评价结果应用不到位。部分建设工程没有按照地震安全性评价的结果进行抗震设防和设计。

（三）移民搬迁工程没有纳入抗震设防要求监管。少部分移民搬迁工程（约10%）尚不能完全达到规定的抗震设防要求，移民搬迁工程抗震设防要求备案率总体不高。

（四）抗震设防要求备案管理没有完全纳入基本建设管理程序。有的市以地震部门进入政务大厅的方式实施备案监管，有的市以规划部门协助的方式实施备案监管，个别市还没有开展此项工作。

三、下一步工作要求

为加强开发区和移民搬迁建设工程抗震设防要求管理，针对以上问题，提出以下工作要求：

（一）市县政府要全面落实法律法规规定，明确时限要求，协调各有关部门将建设工程抗震设防要求备案工作纳入基本建设管理程序。已建成政务大厅的，必须将建设工程抗震设防要求备案工作纳入政府行政审批窗口统一管理。省地震局加强检查和指导工作力度。

（二）各级地震部门要主动服务，积极参与移民搬迁工程管理，按《陕西省防震减灾条例》规定加强移民搬迁工程抗震设防要求监管，保证政府实施的惠民工程成为安全工程、放心工程。

（三）各级政府应进一步加强农村防震减灾宣传，引导农民自建房屋采取抗震设防措施，提高农村房屋抗震设防水平。

附件：各市开发区、移民搬迁工程抗震设防要求自查情况统计表

陕西省防震减灾工作领导小组（代章）

2013年3月12日

附件

各市开发区、移民搬迁工程抗震设防要求自查情况统计表

（2010年—2012年）

| 城市 | 开发区一般建设工程抗震设防 要求备案情况 | 开发区重大工程地震安全性评价情况 | 移民搬迁工程抗震设防情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安 | 一般建设工程备案26项 | 19项 | 无移民搬迁工程 |
| 咸阳 | 一般建设工程备案72项 | 开发区无需要进行地震安全性评价的 重点项目 | 91项，达到抗震设防 要求，没有备案 |
| 宝鸡 | 一般建设工程备案21项（2012年3月后） | 1项 | 59项，达到抗震设防 要求，备案19项 |
| 渭南 | 一般建设工程备案暂未开展 | 开发区无需要进行地震安全性评价的 重点项目 | 40项，达到抗震设防 要求，没有备案 |
| 铜川 | 一般建设工程备案暂未开展 | 开发区无需要进行地震安全性评价的 重点项目 | 41项，达到抗震设防 要求，没有备案 |
| 汉中 | 一般建设工程备案数暂未开展 | 开发区无需要进行地震安全性评价的 重点项目 | 立项525项，在建306项，达到抗震设防要求，全部备案 |
| 延安 | 一般建设工程备案暂未开展 | 开发区无需要进行地震安全性评价的 重点项目 | 31项，达到抗震设防 要求，没有备案 |
| 安康 | 一般建设工程备案35项 | 开发区无需要进行地震安全性评价的 重点项目 | 512项，处于立项阶段43项，处于设计阶段15项，在建的316项，已建138项，其中备案 34项，备案率7.5% |
| 榆林 | 一般建设工程备案工作暂未开展 | 40项 | 24项，达到抗震设防 要求，没有备案 |

抄送：省防震减灾工作领导小组成员单位。

陕西省地震局办公室                     2013年3月12日印发